Verificación de Alcances

Gifter´s

Índice

1. Presentación y Objetivo	2

2. Entradas	3

2.1 Enunciado del Alcance del Proyecto (Acta de Constitución)	3

2.2 Diccionario EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo)	3

2.3 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto	3

2.4 Productos Entregables	3

3. Herramientas y Técnicas	6

3.1 Revisión de Productos	6

3.2 Revisión Técnica	6

3.3 Auditoría de Entregables	7

3.4 Revisión General	7

4. Salidas	7

4.1 Entregables Aceptados	8

4.2 Solicitudes de Cambio	9

4.3 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto	9

4.4 Actualizaciones de los Documentos del Proyecto	9

Resumen de Resultados y Observaciones	10

# Presentación y Objetivo

El objetivo de este documento es dejar registro formal del proceso de Verificación de Alcances del proyecto Gifter’s, correspondiente a la revisión y aceptación de los entregables definidos en la planificación inicial.

Este proceso consiste en comparar los productos generados durante el desarrollo del proyecto con el alcance aprobado en el Acta de Constitución, la EDT, el ERS y la Carta Gantt. Con esto buscamos asegurar que todos los entregables se encuentren desarrollados, completos y alineados con lo que se definió al inicio.

La verificación del alcance se enfoca en confirmar el cumplimiento de los entregables comprometidos, identificar brechas o ajustes necesarios, validar que los requisitos funcionales y no funcionales estén cubiertos, y documentar cualquier desviación o cambio surgido durante la ejecución del proyecto.

A diferencia del control de calidad, que revisa estándares técnicos y calidad interna, la verificación de alcances se centra en la aceptación formal de los entregables y en determinar si representan correctamente el alcance comprometido.

Como resultado de este proceso podrán obtenerse los siguientes outputs:

- Entregables aceptados:
 Todos los documentos y artefactos revisados cumplen con lo definido en la planificación inicial y responden adecuadamente a los requerimientos del proyecto. Se consideran completos y validados.

- Observaciones y mejoras menores:
 Durante la revisión se identificaron algunos aspectos que pueden optimizarse o detallarse mejor en fases posteriores, sin afectar la aceptación general del entregable.

- Ajustes puntuales necesarios:
 En ciertos documentos o componentes se detectaron pequeñas brechas o detalles por completar, los cuales se registran para ser corregidos según corresponda dentro del ciclo del proyecto.

# Entradas

Entrada

Enunciado del Alcance del Proyecto

Revisión Producto Criterios de Aceptación

Diccionario EDT (Estructura de descomposición del Trabajo)

Verificar Productos

Dentro Alcance

Plan de gestión del Alcance del Proyecto

Productos Entregables

Parcialmente Totalmente

Proceso de Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

Actividades Esfuerzos Cumplir Objetivos

### 2.1 Enunciado del Alcance del Proyecto (Acta de Constitución)

Corresponde al Acta de Constitución del proyecto Gifter’s, donde se establecen los objetivos, límites, requerimientos generales y criterios de aceptación. Este documento define el alcance inicial y sirve como base para verificar que los entregables producidos se ajusten a lo comprometido.

### 2.2 Diccionario EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo)

Incluye la descomposición del proyecto en fases, paquetes de trabajo y entregables definidos. Permite rastrear cada documento y componente a su correspondiente actividad dentro del proyecto.

### 2.3 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto

Contiene los lineamientos para planificar, controlar y validar el alcance. Se apoya en documentos como la Carta Gantt, Matriz RACI y la planificación general del proyecto.

### 2.4 Productos Entregables

Son todos los documentos, modelos, artefactos y avances funcionales producidos durante las fases del proyecto. A continuación, se listan los entregables utilizados como entrada para este proceso:

- EDT-Hitos de desarrollo y diccionario (Totalmente)

- Carta Gantt (Totalmente)

- Acta de Constitución del Proyecto (Totalmente)

- Alcance del Proyecto (Totalmente)

- EDT Fase 1, Fase 2 y Fase 3 + Diccionario EDT (Totalmente)

- Carta Gantt (Totalmente)

- Matriz RACI (Totalmente)

- Planilla de Requerimientos (Totalmente)

- ERS – Especificación de Requerimientos del Software (Totalmente)

- Casos de Uso Extendidos (Totalmente)

- Mockups del Sistema (Totalmente)

- Documento TO-BE / Procesos futuros (Totalmente)

- Macroproceso BPMN general (Totalmente)

- Subprocesos BPMN (login, wishlist, feed, chat, carga masiva, reportes, moderación, etc.) (Totalmente)

- Documento DAS – Arquitectura del Sistema (4+1 y diagramas) (Totalmente)

- Diagrama de Despliegue (Docker, MySQL, Redis, Channels) (Totalmente)

- Diagrama de Componentes / Capas (Totalmente)

- Modelo MER (Entidad–Relación) (Totalmente)

- Modelo Relacional Normalizado (Totalmente)

- Diccionario de Datos (Totalmente)

- Scripts SQL de creación de BD (Totalmente)

- Plan de Pruebas (Totalmente)

- Matriz de Pruebas BD (Totalmente)

- Registro de Defectos (Totalmente)

- Validación contra Requerimientos (Totalmente)

- Minutas y Registro de Acuerdos (Totalmente)

- Control de Cambios (Totalmente)

- Manual de Usuario Web y Escritorio (Totalmente)

- Informe Final / Lecciones Aprendidas (Totalmente)

- Avance del Sistema (Parcialmente)

# Herramientas y Técnicas

Herramientas y Técnicas

Inspección

Medir

Examinar

Verificar

Revisiones

Revisiones de Productos

Auditorías

Revisiones Generales

El proceso de verificación del alcance utiliza principalmente la técnica de Inspección, la cual consiste en evaluar los entregables del proyecto para determinar si cumplen con los requisitos definidos. Según el PMBOK, esta técnica incluye actividades como medir, examinar y verificar los productos elaborados.

En el caso del proyecto Gifter’s, la inspección se aplicó a través de las siguientes acciones:

### 3.1 Revisión de Productos

Consiste en analizar cada documento y artefacto generado (ERS, DAS, casos de uso, mockups, modelos de datos, etc.) para confirmar que cumplen los requerimientos establecidos en el Acta de Constitución, la EDT y el ERS.

### 3.2 Revisión Técnica

Incluye la verificación del funcionamiento parcial del sistema (Web y Desktop Admin) y la correcta relación entre los componentes definidos en la arquitectura. Se revisan aspectos como:

- flujo de procesos

- coherencia entre diagramas

- consistencia de modelos de datos

- cumplimiento de las reglas del negocio

### 3.3 Auditoría de Entregables

Se comparan los entregables finales con la planificación (Carta Gantt, EDT, RACI) para validar que:

- estén completos

- correspondan al paquete de trabajo asignado

- cumplan con lo planificado originalmente

### 3.4 Revisión General

Evalúa en conjunto todos los elementos del proyecto para determinar si el alcance comprometido ha sido cumplido. Se revisan:

- calidad de documentación

- coherencia interna

- trazabilidad entre documentos

- cumplimiento de criterios de aceptación

Estas herramientas y técnicas permiten asegurar que los entregables generados se encuentran dentro del alcance definido y cumplen con los estándares del proyecto.

# Salidas

Salidas

Productos Entregados Aceptados

Documenta

Productos aceptados y los no aceptados

Alcance aceptado por el cliente

Cambios solicitados

Verificación del Alcance

Control de Cambios

Acciones correctivas recomendadas

Recomendaciones

Desarrollo del Proyecto

El proceso de verificación del alcance genera una serie de resultados que permiten determinar si los entregables cumplen con lo especificado en el alcance del proyecto. Estas salidas se obtienen después de aplicar la inspección, revisión técnica y validación de los documentos y componentes desarrollados.

A continuación se presentan las salidas generadas para el proyecto Gifter’s:

### 4.1 Entregables Aceptados

Corresponde a los documentos y artefactos que cumplen totalmente con los requerimientos definidos y están alineados con la EDT, el ERS y la planificación.
 Entre los entregables aceptados se encuentran:

- Documentación completa del proyecto (ERS, DAS, Casos de uso, Mockups, Procesos BPMN, etc.)

- Modelos de datos (MER, Relacional, Diccionario)

- Scripts y estructura de base de datos

- Manuales de usuario (Web y Admin)

- Documentos de gestión (Riesgos, RACI, Minutas, Control de Cambios, Gantt, etc.)

- Diagramas de arquitectura y despliegue

- Registro de pruebas y defectos

- Informe final y lecciones aprendidas

### 4.2 Solicitudes de Cambio

Durante la verificación pueden detectarse elementos que requieren ajustes o mejoras. Estas solicitudes se registran formalmente para ser evaluadas o integradas según su impacto.
 En el caso de Gifter’s, las solicitudes de cambio corresponden principalmente a:

- Ajustes menores en documentación (por formato, redacción o precisión técnica)

- Observaciones funcionales del sistema en módulos aún incompletos

- Recomendaciones de mejoras para una futura expansión del proyecto

### 4.3 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto

Como resultado de la verificación se identifican actualizaciones necesarias en documentos de gestión tales como:

- Control de cambios: incorporación de cambios aprobados

- Matriz RACI: ajustes en responsabilidades observadas durante el proceso
Planificación (Gantt): actualización de fechas reales vs. planificadas

- Matriz de riesgos: cierre, mitigación o actualización del estado de riesgos

Estas actualizaciones aseguran la trazabilidad y consistencia del proyecto en su etapa final.

### 4.4 Actualizaciones de los Documentos del Proyecto

Incluye correcciones menores o mejoras realizadas sobre documentos existentes, con el fin de dejar una línea base final correctamente consolidada.
 Ejemplos de actualizaciones en Gifter’s:

- Ajustes en diagramas BPMN

- Correcciones en modelos de datos

- Ajustes en documentación técnica del DAS

- Mejoras en el manual de usuario

- Actualización final del registro de pruebas

## Resumen de Resultados y Observaciones

Todos los documentos entregados fueron revisados y aceptados, ya que cumplen con lo acordado inicialmente con el cliente. Hasta el momento no se han solicitado cambios adicionales, por lo que los entregables presentados se consideran válidos dentro del alcance establecido.

Durante la verificación se detectó la necesidad de realizar mejoras en la base de datos con el fin de optimizar su rendimiento. Esto permitirá obtener la información de manera más eficiente y asegurar un funcionamiento más fluido del sistema en etapas posteriores del desarrollo.

En relación al avance del sistema, se evidenció que es necesario acelerar el desarrollo de las funcionalidades restantes. Para ello, se deberá mejorar la planificación interna y priorizar las tareas críticas, enfocando los esfuerzos del equipo en las actividades de mayor impacto.

Finalmente, aunque los entregables se han presentado dentro de los plazos establecidos, en algunos casos se ha trabajado muy cerca del límite. Esto hace necesario fortalecer la organización y coordinación del equipo, asegurando que cada integrante cumpla con sus responsabilidades de manera oportuna para evitar retrasos que puedan afectar el progreso general del proyecto.

Aceptación del Cliente

Aprobado por el Cliente del Proyecto:

IP DuocUC                   Fecha: 29/11/2025

Control de Versiones

| Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo Gifter´s | Creación documento |
| 1.1 | Equipo Gifter´s | Actualización final tras revisión de entregables |