          - Documento de Reuniones Sprint Semana 7

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/10/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha: Lunes, 29/09/2025: • Se finalizaron y migraron todas las tablas de la BD, resolviendo conflictos de claves foráneas (Logro del Sprint). • Se instaló la librería Chardet para corregir errores de codificación de caracteres (tildes, etc.). • La barra de búsqueda ahora es funcional y redirige a la página de productos. • Las funcionalidades de Login y Registro están operativas, incluyendo el envío de correos de confirmación. Fecha: Miércoles, 01/10/2025: • Se implementó la funcionalidad de autocompletado en el buscador. • Los productos de la base de datos se muestran correctamente en la página. • El Index ahora muestra las categorías correspondientes. • La funcionalidad de Chat está operativa a nivel de API. Fecha: Jueves, 02/10/2025: • Se aplicaron estilos a las funcionalidades desarrolladas, dejándolas más intuitivas y funcionales. • (Documentación) Se avanzó significativamente en el Documento de Arquitectura de Software (DAS). • (Documentación) Se avanzó en el Diccionario de Datos. • (Documentación) Se crearon las primeras versiones de las matrices de Control de Cambios, Riesgos y RACI.

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha: Lunes, 29/09/2025: • Implementar las funcionalidades de las páginas. • Refinar la sección de "Productos". Fecha: Miércoles, 01/10/2025: • Aplicar estilos y mejorar la usabilidad de las funcionalidades ya implementadas. Fecha: Jueves, 02/10/2025: • Repartir el trabajo restante para la documentación del DAS. • Continuar la elaboración de las minutas de reunión, Sprints, Diccionario de Datos y Documento de Proceso de Negocio.

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Lunes, 29/09/2025: • El sistema de envío de correos de confirmación solo funciona en el localhost de Elías. Se debe investigar una solución (ej. API) para que funcione en cualquier entorno. Fecha: Miércoles, 01/10/2025: • Ninguno reportado. Fecha: Jueves, 02/10/2025: • Se deben revisar y aprobar las matrices de Control de Cambios, Riesgos y RACI.

Responsables:

Fecha: Lunes, 29/09/2025 • Equipo Fecha: Miércoles, 01/10/2025: • Equipo Fecha: Jueves, 02/10/2025: • Elías, Lukass