# Informe de cierre sprint 06

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elias Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 06/10/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Elias Alcaide | Gifter’s | +569 4971 6462 | el.alcaide@duocuc.cl |
| Lukass Acuña | Gifter’s | +569 5431 7260 | luk.acuna@duocuc.cl |
| Javier Valenzuela | Gifter’s | +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl |
| Matias Dominguez | Gifter’s | +569 2926 2062 | mati.dominguez@duocuc.cl |

# Introducción

Gifter 's es una aplicación a modo red social en la que se trabajan algoritmos de recomendación de productos en base a lo que reaccione el usuario, esto para que los amigos del usuario puedan ver los gustos del usuario en cuestión y puedan coordinar regalos.

# Resumen Sprint

Se realizaron las siguientes  Actividades.

Se terminaron todos los diagramas de Secuencia:
Matias Quezada Y Javier Valenzuela : Flujos de Usuario Registro  Verificación  Login Autenticación JWT  Refresh token Consulta feed personalizado Gestión completa de wishlist Proceso de seguir usuario Sistema de likes y comentarios Búsqueda con filtros Redirección a tiendas externas.
Lukass Acuña Y Elías Alcaide Flujos de Sistema Generación de recomendaciones (algoritmo) Procesamiento carga masiva Excel Sistema de notificaciones en tiempo real Cálculo de métricas y analytics Backup. 
Matias Dominguez: Flujos Administrativos (2-4 diagramas) Login admin + dashboard CRUD completo de productos Moderación de contenido Generación de reportes

# Tareas realizadas

Se realizaron los Diagramas De Secuencia que se estipularon en la parte de Arriba, a cada uno de los integrantes se les designó su propio modulo.

# Próximo Sprint

En este Siguiente Sprint se marcará lo que es el desarrollo del DAS. Documento Arquitectura De Software.

# Anexos

Se encuentra todo en el DAS.
DAS (Documento Arquitectura Sistema).docx