          - Documento de Reuniones Sprint Semana 8

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/10/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha: Lunes, 06/10/2025: • Se completó la documentación de los Sprints correspondientes a los Diagramas de Secuencia y de Actividad. Fecha: Martes, 07/10/2025: • Se finalizó toda la documentación pendiente, incluyendo el Documento de Arquitectura de Software (DAS). • Se actualizó la Carta Gantt con el progreso del proyecto. Fecha: Viernes, 10/10/2025 • Se adaptó el diagrama de Casos de Uso para incluir el modelo de negocio (monetización), reflejando la interacción Administrador-Patrocinador.

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha: Lunes, 06/10/2025 • Finalizar los documentos pendientes (DAS). • Actualizar la Carta Gantt. Fecha: Martes, 07/10/2025 • Realizar ajustes a los diagramas de arquitectura y casos de uso según la metodología. Fecha: Viernes, 10/10/2025 • Revisar y formalizar la documentación que demuestra el uso de la metodología SCRUM. • Arreglar el diagrama del patrón arquitectónico del sistema.

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Lunes, 06/10/2025 • Ninguno reportado. Fecha: Martes, 07/10/2025 • Ninguno reportado. Fecha: Viernes, 10/10/2025: • Falta definir y documentar formalmente cómo se está aplicando SCRUM.

Responsables:

Fecha: Lunes, 06/10/2025: • Equipo Fecha: Martes, 07/10/2025: • Equipo Fecha: Viernes, 10/10/2025: • Elías Alcaide