          - Documento de Reuniones Sprint Semana 9

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/10/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha: Lunes, 13/10/2025: • Se finalizó y adaptó el diagrama de despliegue (arquitectura). • Se completó la funcionalidad de "favoritos" en los productos, dejándola operativa. • Se implementó la funcionalidad de "regalos recibidos" en el perfil personal del usuario. • Se finalizó el diagrama de Casos de Uso. Fecha: Martes, 14/10/2025 • Se hizo pública la información de wishlists y regalos recibidos para los amigos. • Se agregaron y mejoraron los mensajes de feedback (estilos) para el usuario en varias secciones (perfil, productos, login). • Se limitó el campo de fecha de nacimiento para evitar fechas inválidas. • Se formalizó el uso de las minutas semanales como control de Sprints y Daily Meetings. • Se inició el rediseño visual del chat para que funcione como una bandeja con diferentes secciones (Chats, Contactos, Grupos).

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha: Lunes, 13/10/2025: • Mostrar la funcionalidad de "regalos recibidos" en el perfil público. • Revisar y formalizar la documentación que demuestra el uso de la metodología SCRUM Fecha: Martes, 14/10/2025 • Continuar con el desarrollo de la interfaz del chat (bandeja de entrada, contactos, etc.).

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Lunes, 13/10/2025: • Se detectó la posible omisión de una entrega ("ALARMA"). Se consultó al profesor guía para clarificar. • (Solucionado) Se encontró y solucionó un bug visual en la Navbar que causaba duplicación. Fecha: Martes, 14/10/2025 • Ninguno reportado.

Responsables:

Fecha: Lunes, 13/10/2025: • Equipo • Elias Alcaide, Lukass(Navbar) Fecha: Martes, 14/10/2025 • Matías Quezada • Lukass Acuña • Elias Alcaide • Javier Valenzuela