          - Documento de Reuniones Sprint Semana 10

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/10/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha: Miércoles, 15/10/2025: • No se reportó el cumplimiento de ninguna tarea Fecha: Jueves, 16/10/2025: - Se implementó la funcionalidad de chat (excepto grupos) - Se creó la API de búsqueda (MeiliSearch) y ya realiza sugerencias. - Se habilitó la subida de imágenes en el feed y en el chat. - Se realizaron ajustes visuales (ej. eliminación del botón "subir"). - Se creó la carpeta base para la aplicación de escritorio. - Se avanzó en la funcionalidad de creación de grupos. Fecha:Viernes 17/10/2025 - Perfíl:Gestión de solicitudes de amistad (aceptar/rechazar) y eliminación de amigos, con alertas Sweet. - Navbar: El enlace "Amigos" redirige correctamente. - Admin Desktop: Aplicación funcional y "runeable". - Admin Desktop: Habilitada la administración de usuarios y la visualización de productos. - Admin Desktop: Implementada la subida de archivos CSV. - Chat: Avance del chat grupal al 80%. - Chat: Correcciones varias (bugs) en el chat.

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha: Miércoles, 15/10/2025: - Entregar reportes en PDF y Excel con datos útiles - Preparar demo del ciclo completo de la aplicación - Preparar demo de la base de datos - Se Comienza a trabajar en el apartado Feed Fecha: Jueves, 16/10/2025 - Finalizar la funcionalidad de “Grupos” en el chat. - Continuar con la implementación de la app de escritorio. Fecha:Viernes, 17/10/2025 - Admin Desktop: Habilitar la sección "Reportes". - Admin Desktop: Investigar cómo incluir imágenes de productos en el CSV. - Chat: Pulir el chat grupal (solucionar refresco constante).

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Miércoles, 15/10/2025: • (Ninguno reportado) Fecha: Jueves, 16/10/2025 • Se detectaron errores durante la implementación de la creación de grupos. Fecha: Viernes, 17/10/2025 - (Ninguno reportado)

Responsables:

Fecha: Miércoles, 15/10/2025: • Equip Fecha: Jueves, 16/10/2025: • Equipo Fecha:Viernes 17/10/2025: - Elias Alcaide (Desktop) - Javier Valenzuela (Chat) - Matias Quezada (Navbar) - Matias Dominguez(Feed)