          - Documento de Reuniones Sprint Semana 11

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/10/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha Martes, 21/10/2025: - Admin Desktop: Preparado para generar CSV (falta descarga). - Perfil: Se avanzó en la implementación de OpenAI en el perfil público. - Chat: Avance del chat grupal al 90% (implementada lógica de autor/admin, menú de opciones). - Chat: Aplicados estilos visuales al chat grupal. - Reseñas: Implementadas reseñas globales (una por usuario, editables y eliminables). Fecha:Miércoles 22/10/2025: - Admin Desktop: Permite incluir imágenes en CSV (mediante URL de servidor). - Admin Desktop: Aplicativo descargable para administradores. - Admin Desktop: Habilitada la descarga de reportes (CSV de productos activos). - Recomendaciones: OpenAI implementado para recomendar regalos (basado en wishlist, descripción y regalos recibidos). - Chat: Botones de gestión de grupo (añadir, eliminar, salir) finalizados. - Chat: Avance del 50% en la funcionalidad de "mensajes sin ver". - Login: Recuperación de contraseña completada y funcional. - Feed: El feed se encuentra funcional y solo faltan detalles Fecha:Jueves 23/10/2025 - Perfil: Implementada la modificación de privacidad (Público/Privado). - Recomendaciones: IA genera recomendaciones "Basado en tu actividad" (wishlist y recibidos). - Productos: Creado producto_detalle.html y links a productos. - Chat: Funcionalidad de "mensajes sin ver" (punto rojo) implementada en chats y grupos. - Reseñas: Solucionado bug de reseñas (ahora 1 por usuario, editables y eliminables). - Notificaciones: Se comenzó a trabajar en el backend y API para notificaciones. Fecha:Viernes 24/10/2025: - Admin Desktop: Habilitada la descarga de reportes en PDF. - Notificaciones: Avance en la configuración del backend de la API. - Chat: Funcionalidad de chat individual y grupal finalizada. - Eventos: Se inició el desarrollo de la sección "Amigo Secreto". - Feedback: Implementada la función de "ocultar" recomendaciones. - Estilos: Cambios visuales menores ("randoms") en la página.

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha Martes 21/10/2025: - Admin Desktop: Implementar la descarga del CSV. - Admin Desktop: Investigar subida de imágenes a un servidor externo. - Perfil: Continuar desarrollo de integración con OpenAI. - Reseñas: Mejorar el diseño visual y la responsividad. Fecha: Miércoles 22/10/2025 - Recomendaciones: Implementar sugerencias de OpenAI en el Index (para el propio usuario). - Chat: Finalizar funcionalidad de "mensajes sin ver". Fecha:Jueves 23/10/2025 - Admin Desktop: Continuar pruebas para exportar a Excel. - Chat: Solucionar refresco de bandeja de entrada en chats grupales (requiere recargar la página). - Notificaciones: Continuar desarrollo de la API. Fecha: Viernes 24/10/2025: - Admin Desktop: Reintentar la conexión de la API para exportar a Excel - Eventos: Continuar desarrollo de "Amigo Secreto". - API: Continuar implementación de API "Hugging Face" (postales).

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Martes 21/10/2025: - Chat: La función "Abandonar grupo" no funciona (Error HTTP 500). - General: Se reportaron caídas frecuentes de la página durante la implementación de reseñas. Fecha: Miércoles 22/10/2025 - (Ninguno reportado) Fecha:Jueves 23/10/2025 - Admin Desktop: Problemas con la conversión a Excel (generó caída), se revirtió a CSV temporalmente. Fecha: Viernes 24/10/2025: - API: La API "Hugging Face" está arrojando errores.

Responsables:

Fecha: Martes 21/10/2025: - Elias (Desktop) - Matias Q (Perfil) - Javier V (Chat) - Lukass (Reseñas) - Matias D(Feed) Fecha: Miércoles, 22/10/2025: - Elias (Desktop) - Matias Q (OpenAI, recomendaciones) - Javier V (Chat) - Matias D (Login) Fecha:Jueves 23/10/2025: - Elias Alcaide (Desktop) - Javier Valenzuela (Chat) - Matias Quezada (OpenAir) - Lukass (Notificaciones) - Matias Dominguez (Perfil) Fecha Viernes 24/10/2025: - Elias (Desktop) - Lukass (Notificaciones) - Javier (Amigo Secreto) - Marias Q (Cambios de estilo) - Matias D (Ocultar recomendaciones)