          - Documento de Reuniones Sprint Semana 12

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/10/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha Lunes 27/10/2025: - Admin Desktop: Solucionada la descarga de reportes en CSV y PDF (separando los métodos en views). - API: Implementada API "Hugging Face" (generación de imágenes tipo postales). - Notificaciones: Implementadas en el Navbar, enlazadas a eventos de amigos (máx. 6 días de anticipación). - Perfil: Intereses en perfil (en desarrollo). Fecha:Martes 28/10/2025: - Recomendaciones: Implementada recomendación de amigos (basada en amigos en común). - Tendencias: Productos en tendencia (basados en likes y recibidos) funcionando. - Notificaciones: Botón "Marcar todo como leído" funcional. - Eventos: Gran avance en "Amigo Secreto", vista funcional. - Perfil: Intereses en el perfil finalizados. - Admin Desktop: Completado apartado de reportes (Búsqueda, Actividad, Moderación, Calificaciones). - Agradecimientos: En desarrollo. Fecha:Miércoles 29/10/2025 - Feed: Implementada API de GIPHY en el feed. - Visual: Arreglos visuales en Index y Perfil. - Agradecimientos: Feed de agradecimientos listo. - Seguridad: Página protegida contra inyecciones SQL/scripts (en progreso). Fecha:Jueves 30/10/2025: - Feed: Ahora solo muestra publicaciones de amigos. - Recomendaciones: Arreglado bug (productos eliminados no vuelven a sugerirse). - Agradecimientos: Se pueden subir imágenes y enviar notificaciones privadas. - Seguridad: Se reinició el trabajo en bugs menores y seguridad. - Eventos: Creación y visualización de eventos "Amigo Secreto" funcional. - Eventos: Botón "Sortear" crea la asignación aleatoria (falta envío de mensaje).

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha Lunes 27/10/2025: - API: Ajustar la API "Hugging Face" (genera texto "random"). - Notificaciones: Aumentar el rango de días de anticipación. - Perfil: Finalizar intereses en perfil. Fecha: Martes 28/10/2025 - Notificaciones: Resolver bug de "click unitario". - Eventos: Agregar botón "Sortear" y corregir errores. - Admin Desktop: Agregar reporte de Errores (logs). - Agradecimientos: Continuar desarrollo. Fecha: Miercoles 29/10/2025 - Agradecimientos: Desarrollar agradecimientos por DM. - Notificaciones: Resolver bug "click unitario" - Seguridad: Continuar con mejoras de seguridad. Fecha: Jueves 30/10/2025: - Notificaciones: Resolver bug "click unitario". - Eventos: Solucionar el envío de mensaje de asignación del sorteo.

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Lunes 27/10/2025: - (Ninguno reportado) Fecha: Martes 28/10/2025 - Notificaciones: Bug en "click unitario" (no guarda el estado de leído al recargar). - Eventos: Errores reportados en la sección, incluyendo "Error HTTP 500". Fecha: Miercoles 29/10/2025 - Notificaciones: Persiste el bug de "click unitario" (no guarda estado). Fecha: Jueves 30/10/2025: - Notificaciones: No se pudo resolver el bug "click unitario".

Responsables:

Fecha: Lunes 27/10/2025: - Elias (Admin Desktop) - Matias Q (API) - Javier V (Evento Amigo secreto) - Lukass (Notificaciones) - Matias D (Perfil) Fecha: Miartes, 28/10/2025: - Elias (Admin Desktop) - Matias Q (OpenAI recomendaciones) - Javier V (Chat/Eventos) - Matias D (Perfil/Agradecimientos) - Lukass (Notificaciones) Fecha: Miercoles 29/10/2025: - Elias Alcaide (Desktop) - Javier Valenzuela (Chat) - Matias Quezada (Feed / API) - Lukass (Notificaciones / Seguridad) - Matias Dominguez (Agradecimientos) Fecha Jueves 30/10/2025: - Lukass (Notificaciones/Seguridad) - Javier (Chat Eventos) - Marias D (Feed / Agradecimientos)