          - Documento de Reuniones Sprint Semana 13

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 05/11/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha Lunes 03/11/2025: - API: Reemplazada API "Hugging Face" por "Calendarific" (feriados y eventos por país). - Admin Desktop: Pulido general. - Admin Desktop: Descarga de "búsquedas populares" (PDF con gráfico) y "reseñas del sitio" (PDF). - Admin Desktop: Visualización de Logs del servidor (Web y Escritorio). - Feed: Implementada la función de reportar publicaciones inapropiadas. - Visual: Aplicados varios "fixes" visuales. - Eventos: Avance al 80%. La sección es visualmente completa, pero funcionalmente inestable. Fecha Martes 04/11/2025: • Admin Desktop: Integrado el modo "offline". • Admin Desktop: Visualización de Categoría y Marca (en vez de ID) en catálogo. • Admin Desktop: Eliminación de usuarios (restricción para admins) habilitada. • Documentación: Creado documento explicativo de la aplicación. • Mantenimiento: Scripts .py para limpieza de chat y feed. • Visual: Arreglo visual en la verificación de correo. • Notificaciones: Prácticamente terminadas, con estilo acorde y guardado de estado correcto.

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha Lunes 03/11/2025: - Admin Desktop: Implementar ingreso offline al aplicativo. - Eventos: Corrección de fallos (se deja en "stand by" hasta la siguiente entrega). Fecha Martes 04/11/2025: • General: Continuar puliendo detalles visuales y de funcionalidad. • Admin Desktop: Finalizar ajustes de catálogo.

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Lunes 03/11/2025: - API: Descartada la API de generación de imágenes "Hugging Face" por falta de fiabilidad. - Eventos: Múltiples fallos funcionales que impiden completar la característica. Fecha: Martes 04/11/2025 - Sin impedimentos encontrados

Responsables:

Fecha: Lunes 03/11/2025: - Elias (Admin Desktop) - Matias Q (API) - Javier V (Evento Amigo secreto/Chat) - Lukass (Notificaciones) - Matias D (Feed/Visual) Fecha: Martes 04/11/2025: • Elias (Admin Desktop) • Matias D (Documentación) • Javier (Mantenimiento/Visual) • Lukass (Notificaciones)