          - Documento de Reuniones Sprint Semana 14

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 26/11/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha Lunes 10/11/2025: • Feed: Responsive aplicado. • Agradecimientos: Arreglos visuales y función para eliminar amigos (corrección de errores). • Chat: Responsividad lista y cambio de icono de burbuja. • Index: Responsividad avanzada (excepto categoría feed). • Productos: Pruebas de carga de productos (tipo "Knasta") desde Falabella. • Admin Desktop: Botones de reportes cambiados por tarjetas. • Notificaciones: ¡Finalizadas completamente! Fecha Viernes 14/11/2025: • Index: Correcciones adicionales de responsividad. • General: Responsividad general de la página. • Mantenimiento: Solucionado bug crítico que impedía la carga de la página.

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha Lunes 10/11/2025: - Index: Solucionar responsividad en tamaño específico (feed categorías). - Productos: Definir estrategia final para la carga de productos. Fecha Viernes 14/11/2025: • General: Continuar pruebas de responsividad.

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Lunes 10/11/2025: - Index: Problema de responsividad en un tamaño de pantalla específico. Fecha: Viernes 14/11/2025: • General: Se detectó (y solucionó) un bug que botaba la página.

Responsables:

Fecha: Lunes 10/11/2025: - Matias D (Visual/Responsive) - Javier (Chat/Index) - Matias Q (Scraping) - Elias (Admin Desktop) - Lukass (Notificaciones) - Matias D (Feed/Visual) Fecha: Viernes 14/11/2025: • Javier (Index) • Matias D (Responsividad) • Lukass (Bugfix)