          - Documento de Reuniones Sprint Semana 15

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 26/11/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha Lunes 17/11/2025: • Admin Desktop: Retoques estéticos y función de envío de mails de advertencia. • Responsividad: Navbar y Footer ajustados. • Eventos: Funcionalidad lista. • Marketing: Redes sociales de "Gifter's" creadas y accesibles Fecha: Martes 18/11/2025: • Eventos: Totalmente funcional, vinculación con perfil de amigo secreto. • Chat: Avance en responsividad. • Seguridad: Corrección en validación de contraseñas (ahora exige requisitos mínimos). • Responsividad: Perfil e intento de mejora en Index. • Admin Desktop: Refinamiento gráfico completo. Fecha Jueves 20/11/2025: • Chat: Finalizado en todas sus facetas. • Scraping: Integración con Playwright (falabella_scraper.py) cargando Notebooks y PS5 a categoría Tecnología. • Admin Desktop: Finalizado sistema de correos de advertencia. Fecha Viernes 21/11/2025 • Admin Desktop: Visualización de imágenes en el catálogo de productos. • Admin Desktop: Botón para extraer productos (guardado en Tecnología). • Seguridad: Inicio de implementación de API Captcha.

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha Lunes 17/11/2025: • Eventos: Mejorar estética (imágenes de amigos, bandeja de entrada) y aplicar responsividad. Fecha: Martes 18/11/2025: • Eventos: Agregar campo "fecha de entrega". • Chat: Solucionar navegación en móvil (volver a bandeja de entrada). Fecha Jueves 20/11/2025: • Scraping: Expandir o refinar la carga de productos. • Admin Desktop: Siguientes mejoras visuales o funcionales. Fecha Viernes 21/11/2025: • Seguridad: Finalizar implementación correcta del Captcha.

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Lunes 17/11/2025: • (Ninguno reportado) Fecha: Martes 18/11/2025: • Chat: En versión móvil no se puede volver a la bandeja de entrada una vez dentro de un chat. Fecha: Jueves 20/11/2025: • (Ninguno reportado) Fecha: Viernes 21/11/2025: • Seguridad: Dificultades iniciales en la implementación del Captcha.

Responsables:

Fecha: Lunes 17/11/2025: • Elias (Admin Desktop) • Matias D (Responsividad) • Javier (Eventos) • Lukass (Marketing) Fecha: Martes 18/11/2025: • Javier (Eventos/Chat) • Lukass (Seguridad) • Matias D (Responsividad) • Elias (Admin Desktop) Fecha: Jueves 20/11/2025: • Javier (Chat) • Matias Q (Scraping) • Elias (Admin Desktop) Fecha: Viernes 21/11/2025: • Javier (Seguridad) • Matias Q (Scraping) • Elias (Admin Desktop)