          - Documento de Reuniones Sprint Semana 16

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Elías Alcaide |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 26/11/2025 |  | Duoc UC. | Gifter’s |  |

| - Participantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail | Rol en Equipo |
| - Elias Alcaide | - Gifter’s | - +569 49716462 | el.alcaide@duocuc.cl | SCRUM MASTER |
| - Javier Valenzuela | - Gifter’s | - +569 8518 1952 | javi.valenzuelav@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Quezada | Gifter’s | - +569 4037 9282 | - mat.quezadap@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| - Matias Dominguez | Gifter’s | - +569 2926 2062 | - mati.dominguez@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |
| Lukass Acuña | - Gifter’s | - +569 5431 7260 | - luk.acuna@duocuc.cl | Equipo de Desarrollo |

          - Registro de Sincronización Diaria

- ¿Que se completó?

Fecha Lunes 24/11/2025: • Seguridad: API Captcha implementada correctamente. • Marketing: Video comercial listo. • Admin Desktop: Edición de imágenes mediante URL externa (Cloudinary/Falabella, etc.). Fecha Martes 25/11/2025: • Limpieza: Borrado de comentarios en código (Views). • Legal: Implementados "Términos y Condiciones" en el registro. • Defensa: Creado documento Word (Seguridad, Escalabilidad, Financiamiento). • Admin Desktop: Proyecto finalizado. Agregado botón de "Refrescar conexión" (con validación de contraseña). Fecha Viernes 21/11/2025 • Admin Desktop: Visualización de imágenes en el catálogo de productos. • Admin Desktop: Botón para extraer productos (guardado en Tecnología). • Seguridad: Inicio de implementación de API Captcha.

¿En qué se trabajará? (Plan)

Fecha Lunes 24/11/2025: • General: Preparación final para la entrega/defensa. Fecha Martes 25/11/2025: • Defensa: Preparación de la presentación final. Fecha Viernes 21/11/2025: • Seguridad: Finalizar implementación correcta del Captcha.

¿Impedimentos Encontrados? (Bloqueos):

Fecha: Lunes 24/11/2025: • (Ninguno reportado) Fecha: Martes 25/11/2025: • (Ninguno reportado) Fecha: Viernes 21/11/2025: • Seguridad: Dificultades iniciales en la implementación del Captcha.

Responsables:

Fecha: Lunes 24/11/2025: • Javier (Seguridad) • Matias Q (Marketing) • Elias (Admin Desktop) Fecha: Martes 25/11/2025: • Javier (Documentación/Legal) • Matias Q (Limpieza) • Elias (Admin Desktop) Fecha: Viernes 21/11/2025: • Javier (Seguridad) • Matias Q (Scraping) • Elias (Admin Desktop)