Informe Final del Proyecto

Tabla de Contenidos

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	1

Sección 1	Información General	2

Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final	2

Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	3

Sección 4	Recursos	4

Sección 5	Lecciones Aprendidas	4

Sección 6	Planes Post-Implantación	4

Sección 7	No Conformidades Abiertas	4

# Introducción

El proyecto Gifter’s tuvo como propósito desarrollar una plataforma web moderna que permitiera a las personas crear listas de deseos, compartirlas con amigos, administrar regalos recibidos, descubrir nuevos productos y participar en funciones sociales tales como publicaciones, eventos e interacción entre usuarios. El proyecto aspiró a crear un ecosistema digital sólido, escalable y socialmente orientado, apoyado en tecnologías actuales como Django, MySQL, Docker, Redis, Meilisearch e integraciones de scraping e inteligencia artificial.

Durante el ciclo de vida del desarrollo se implementaron múltiples módulos: gestión de usuarios, wishlist interna y externa, motor de recomendaciones, buscador avanzado, feed social, sistema de seguidores, chat, eventos, notificaciones básicas y scraping automatizado desde plataformas externas. Este informe formaliza el cierre del proyecto, documentando la aceptación de las funcionalidades, los artefactos generados, las lecciones aprendidas y la planificación posterior a la implantación.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

Este informe consolida la información final del proyecto Gifter’s una vez concluidas las pruebas y validaciones internas. Su propósito es dejar constancia del estado final del sistema, registrar los entregables completados, detallar las no conformidades pendientes y establecer la planificación para la mantención futura. Su contenido servirá como referencia para cualquier mejora, ampliación o soporte posterior.

# Sección 1	Información General

Nombre del proyecto: Gifter’s – Plataforma Social de Regalos y Wishlist
Equipo de trabajo: Matías Quezada, Matías Domínguez, Javier Valenzuela, Lukas Acuña, Elías Alcaide.

El proyecto consistió en la creación de una plataforma social en la cual los usuarios pueden administrar listas de deseos, agregar productos desde el propio sistema o mediante scraping externo, compartir perfiles públicos, interactuar mediante seguimientos, publicaciones y comentarios, crear y gestionar eventos y visualizar recomendaciones basadas en inteligencia artificial.

Los objetivos centrales del proyecto fueron desarrollar un ecosistema web que conecte a las personas con sus intereses y sus redes, permitir la administración de regalos y eventos importantes, integrar un motor de búsqueda eficiente, proporcionar recomendaciones personalizadas y ofrecer una infraestructura robusta, segura y escalable para su despliegue y mantención a largo plazo.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

A continuación se detallan las funcionalidades que, tras pruebas y validaciones, fueron consideradas completas y acordes al alcance del proyecto:

• Registro, autenticación segura y gestión completa de usuarios.
 • Perfiles privados y públicos con edición de información e imágenes.
 • Wishlist interna con creación, edición y eliminación de productos.
 • Wishlist externa mediante scraping.

• Marcado de productos como recibidos y visualización organizada en el perfil.
 • Feed social con publicaciones, imágenes, likes y comentarios.
 • Sistema de seguidores y sugerencias de “Personas que quizá conozcas”.
 • Buscador avanzado alimentado por Meilisearch para usuarios, productos, eventos y publicaciones.
 • Motor de recomendaciones basado en inteligencia artificial (Ollama).
 • Sistema de eventos, invitaciones y administración de regalos asociados.
 • Chat funcional entre usuarios con registro, lectura y envío seguro.
 • Proyecto completamente dockerizado, con servicios independientes para web, base de datos, Redis, Meilisearch e IA.
 • Gestión de imágenes, archivos, logs y respaldos del sistema.

Todas estas funcionalidades fueron revisadas y cumplen con los criterios establecidos para la entrega final.

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos, incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Acta de Constitución | Finalizado |
| Carta Gantt | Finalizado |
| Diccionario de Datos | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Modelo de Datos E-R | Finalizado |
| Modelo de Datos Relacional | Finalizado |
| Diagrama de caso de Uso | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido | Finalizado |
| Mockups del Sistema | Finalizado |
| Matriz EDT | Finalizado |
| Matriz RACI | Finalizado |
| Planilla de requerimientos | Finalizado |
| DAS (Documento de arquitectura sistema) | Finalizado |
| Matriz de pruebas base de datos | Finalizado |
| Plan de pruebas | Finalizado |
| Verificación de alcances | Finalizado |
| Manual de usuario | Finalizado |
| Informe de cierre | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Recursos humanos:
 • Un desarrollador backend para atender mantención, scraping, integraciones y soporte general.
 • Un desarrollador frontend para mejoras de interfaz y experiencia de usuario.
 • Un analista funcional encargado de la recolección y priorización de nuevos requerimientos.
 • Un responsable de infraestructura/DevOps encargado del soporte de Docker, actualizaciones y despliegues.

Recursos tecnológicos:
 • Servidor con soporte para Docker Compose.
 • Contenedores para web, base de datos, redis, meilisearch y motor IA.
 • Sistema de logs, backups y monitoreo.
 • Claves de API para servicios externos (Giphy, Calendarific u Ollama).
 • Certificados de seguridad y manejo correcto de variables de entorno.

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

A lo largo del proyecto se obtuvieron aprendizajes significativos que fortalecieron el desarrollo:

• La integración de múltiples servicios externos y tecnologías modernas exigió coordinación y pruebas constantes.
 • El uso de Docker permitió asegurar entornos coherentes entre los integrantes del equipo y facilitó la portabilidad del sistema.
 • El scraping con Playwright demostró ser robusto, pero requirió estrategias de manejo de cambios en estructuras HTML externas.
 • Se comprendió la importancia de estandarizar datos entre productos internos y externos para evitar inconsistencias o duplicados.
 • El uso de Meilisearch mejoró notablemente la experiencia en búsqueda y demostró la relevancia de sistemas de indexación modernos.
 • Trabajar con IA evidenció que la calidad de las recomendaciones depende directamente de la calidad de datos ingresados al sistema.
 • La comunicación interna fue clave para resolver dificultades técnicas en funcionalidades complejas como cache, subida de imágenes, rutas y compatibilidad entre servicios.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Durante los primeros 30 días posteriores a la entrega se ejecutarán acciones destinadas a asegurar un funcionamiento estable:

• Revisión de rendimiento general del sistema, consultas, indexación y caching.
 • Ajustes al scraping en caso de cambios en los portales externos utilizados.
 • Evaluación del uso real por parte de los usuarios para identificar mejoras prioritarias.
 • Optimización de interfaces móviles y flujos de interacción.
 • Análisis de nuevas funcionalidades para futuras versiones, como notificaciones push completas, mejoras en chat, panel administrativo avanzado o un sistema de marketplace más robusto.

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

Las siguientes funcionalidades fueron identificadas como pendientes o fuera del alcance final, quedando registradas para futuras fases:

• Ampliación del sistema de chat (multimedia, estado en línea, edición/borrado).
 • Organización manual avanzada en la wishlist mediante reordenamiento dinámico.
 • Comentarios con envío de imágenes.