Plan de Pruebas

CAPSTONE

“GIFTER’S”

Fecha:[28/11/2025]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/11/2025 | Creación documento | Matias Dominguez |
| 1.1 | 28/11/2025 | Actualización documento | Matias Dominguez |
| 1.2 | 29/11/2025 | Finalización Documento | Matias Dominguez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma de Gestión de Regalos y Eventos Sociales "Gifter's". |
| Fecha de Inicio | 13/08/2025 |
| Fecha de Término | 03/12/2025 |
| Caso N° | N/A |
| Patrocinador principal | Julio Tapia |
| Docente | Julio Tapia |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.946.211-7 | Elias Alcaide | el.alcaide@duocuc.cl |
| 21.210.332-2 | Matias Quezada | mat.quezadap@duocuc.cl |
| 21.393.823-1 | Javier Valenzuela | javi.valenzuelav@duocuc.cl |
| 21.541.446-9 | Lukass Acuña | luk.acuna@duocuc.cl |
| 21.112.558-6 | Matias Dominguez | mati.dominguez@duocuc.cl |

@@m

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

Validar y verificar que la plataforma Gifter's (tanto su componente Web como la aplicación de Administración de Escritorio) cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos. El objetivo es asegurar que las funcionalidades críticas operen correctamente, garantizando una experiencia de usuario fluida y libre de errores críticos antes del despliegue en producción.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Módulos de Software a probar: - Plataforma Web (Cliente): Registro/Login, Feed Social, Gestión de Wishlist, Chat (Drawer/WebSockets), Módulo de Eventos (Creación y Sorteo). - Aplicación de Escritorio (Admin): Login Admin, Dashboard de Métricas, Gestión de Usuarios (Ban/Advertencias), CRUD de Productos/Categorías, Ejecución del Scraper. - API REST: Endpoints de comunicación entre Web, Escritorio y Base de Datos. - Base de Datos MySQL: Integridad de datos y relaciones. Fuera del Alcance: - Pruebas de carga masiva (estrés) superiores a 100 usuarios concurrentes (por limitaciones de hardware local). - Pruebas de seguridad de penetración profunda (Pentesting).

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Jefe de Proyecto / QA Lead | Definir la estrategia de pruebas, aprobar el plan y gestionar los recursos. | Alta |
| Analista de QA / Tester | Diseñar casos de prueba, ejecutar pruebas manuales (Web/Desktop), reportar defectos en la bitácora. | Alta |
| Desarrollador (Dev) | Realizar pruebas unitarias, corregir los defectos reportados y desplegar versiones para testing. | Alta |
| Product Owner | Validar que las funcionalidades cumplan con las expectativas del negocio (Pruebas de Aceptación). | Media |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Pruebas Unitarias: Verificación de código fuente individual (ej: función del sorteo, modelos Django).Desarrolladores Pruebas Funcionales (Caja Negra): Validación de flujos de usuario completos (ej: "Usuario crea evento y sortea").Analista QA Pruebas de Integración: Verificar comunicación entre App Escritorio y API Web (ej: Admin banea usuario y este pierde acceso web).Analista QA Pruebas de Regresión: Re-ejecución de pruebas tras correcciones para asegurar que nada se rompió.Analista QA Pruebas de Usabilidad: Verificar que el Chat y el Feed sean intuitivos en versiones Móvil y Desktop.Todo el Equipo

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Estrategia: Se utilizará una estrategia de Pruebas Ágiles. Las pruebas se ejecutarán de manera iterativa a medida que se completen los módulos. Se priorizarán las funcionalidades críticas ("Amigo Secreto" y "Chat"). Técnicas: - Caja Negra: Para la Web y App Escritorio (validar entradas y salidas sin mirar el código). - Pruebas Exploratorias: Navegación libre para encontrar errores no previstos en la UI. - Validación de Datos: Consultas SQL directas a la BD para verificar que el Scraper y los registros se guarden correctamente.

Definición del proceso de testing Lisar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

### 1. Planificación de Pruebas - Descripción: Se define el alcance, los objetivos y el cronograma de las pruebas. Se identifican las funcionalidades críticas a validar (Sorteo, Chat, Scraper, etc.). - Responsable: Jefe de Proyecto / QA Lead. - Entrada: Requerimientos Funcionales, Historias de Usuario. - Salida (Artefacto): Plan de Pruebas (este documento) aprobado. ### 2. Diseño de Casos de Prueba - Descripción: Elaboración detallada de los escenarios de prueba. Se redactan los pasos a seguir, los datos de entrada necesarios y el resultado esperado para cada funcionalidad. - Responsable: Analista de QA. - Entrada: Plan de Pruebas. - Salida (Artefacto): Matriz de Casos de Prueba (Excel). ### 3. Preparación del Entorno de Pruebas - Descripción: Configuración del ambiente donde se ejecutarán las pruebas. Esto incluye levantar los contenedores Docker, restaurar la base de datos MySQL con datos de prueba (mock data) y compilar el ejecutable de escritorio (GiftersAdmin.exe). - Responsable: Desarrollador. - Entrada: Código fuente estable. - Salida (Artefacto): Ambiente de Staging/QA operativo. ### 4. Ejecución de Pruebas (Manuales y Unitarias) - Descripción: - Unitarias: Los desarrolladores ejecutan scripts automáticos para validar la lógica interna (ej: algoritmo del sorteo). - Manuales: El equipo de QA ejecuta los flujos en la Web y Escritorio siguiendo la Matriz de Casos. Se valida la integración API-Escritorio. - Responsable: Analista de QA (Manuales) / Desarrollador (Unitarias). - Entrada: Ambiente operativo, Matriz de Casos. - Salida (Artefacto): Evidencia de pruebas (Capturas de pantalla, Logs). ### 5. Registro y Gestión de Defectos - Descripción: Cuando un caso de prueba falla (el resultado obtenido no coincide con el esperado), se documenta el hallazgo indicando severidad, pasos para reproducir y evidencia. - Responsable: Analista de QA. - Entrada: Fallo en la ejecución. - Salida (Artefacto): Reporte de Incidentes / Bitácora de Bugs (Jira/Trello/Excel). ### 6. Depuración y Corrección - Descripción: El equipo de desarrollo analiza los defectos reportados, identifica la causa raíz en el código (Django/PyQt6) y aplica las correcciones necesarias. - Responsable: Desarrollador. - Entrada: Reporte de Incidentes. - Salida (Artefacto): Nuevo build o versión del software con correcciones ("Hotfix"). ### 7. Pruebas de Confirmación (Re-testing) y Regresión - Descripción: - Re-testing: Se vuelve a ejecutar el caso que falló para verificar que el bug fue arreglado. - Regresión: Se ejecutan pruebas rápidas en funcionalidades relacionadas para asegurar que el arreglo no rompió nada más. - Responsable: Analista de QA. - Entrada: Versión corregida del software. - Salida (Artefacto): Matriz de Casos actualizada (Estado: Aprobado). ### 8. Cierre y Aceptación - Descripción: Una vez que los criterios de aceptación se cumplen (sin bugs críticos), se genera el informe final y se da el visto bueno para la entrega del proyecto. - Responsable: Jefe de Proyecto / Product Owner. - Entrada: Resultados de pruebas exitosos. - Salida (Artefacto): Informe de Cierre de Pruebas.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

Ciclo 1: Core Pruebas de funcionalidades básicas.Login, Registro, CRUD Wishlist, Chat básico. Ciclo 2: Integración Pruebas de comunicación y Admin.App Escritorio gestionando datos Web, Scraper, Sorteo de Eventos. Ciclo 3: Final Regresión y Aceptación.Flujo completo de usuario, validación de correcciones, UI Móvil.

Calendarización de las actividades de pruebas

Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

| Actividad / Tarea | Duración Estimada | Fecha Inicio | Fecha Término | Responsable Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparación del Entorno | 5 días | 03/11/2025 | 07/11/2025 | Lukass Acuña (APC) |
| 1.1 Implementación ambiente de pruebas | 3 días | 03/11/2025 | 05/11/2025 | Lukass Acuña / Javier Valenzuela |
| 1.2 Carga de datos de prueba | 2 días | 06/11/2025 | 07/11/2025 | Javier Valenzuela (DBA) |
| 2. Ejecución de Pruebas | 14 días | 10/11/2025 | 23/11/2025 | Matias Dominguez (QA) |
| 2.1 Pruebas Funcionales (Web y Admin) | 7 días | 10/11/2025 | 16/11/2025 | Matias Dominguez |
| 2.2 Pruebas con Usuarios (UAT) | 5 días | 17/11/2025 | 21/11/2025 | Todo el equipo |
| 2.3 Registro de errores y correcciones | 2 días | 22/11/2025 | 23/11/2025 | Lukass Acuña (APC) |
| 3. Cierre | 5 días | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Elias Alcaide (JP) |
| 3.1 Validación final y Visto Bueno | 3 días | 24/11/2025 | 26/11/2025 | Elias Alcaide / Matias Dominguez |
| 3.2 Generación de Informe de Pruebas | 2 días | 27/11/2025 | 28/11/2025 | Matias Dominguez (QA) |

Carta Gantt Gifter´s.xlsx

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fase | Riesgo | Magnitud | Mitigación (Opcional agregar) |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Subestimación del tiempo para configurar el ambiente de pruebas (Docker/MySQL). | Moderado | Usar contenedores pre-configurados. |
| Implementación | El Scraper de Falabella falla por cambios en la web destino (bloqueo de IP o cambio de HTML). | Alto | Tener datos "mock" (falsos) de respaldo en la BD. |
| Ejecución | Fallo en la conexión API entre Escritorio y Web por firewall o red local. | Significativo | Probar en localhost y red LAN tempranamente. |
| Evaluación | Encontrar errores críticos en el algoritmo de sorteo (ej: alguien se regala a sí mismo) cerca de la fecha de entrega. | Alto | Pruebas unitarias intensivas al algoritmo draw. |
| Cierre | No alcanzar a corregir defectos estéticos (UI) menores. | Baja | Priorizar funcionalidad sobre estética. |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Crítico (Bloqueante) | El sistema no funciona o se cierra inesperadamente. Ej: El Login falla, el Sorteo no asigna amigos, la App Escritorio crashea al abrir. |
| Alto | Funcionalidad principal afectada pero con "workaround" o funcionalidad secundaria rota. Ej: El chat no actualiza en tiempo real (requiere F5), Scraper no trae imágenes. |
| Medio | Defecto que afecta la usabilidad pero no impide el flujo. Ej: Error ortográfico en el Feed, imagen de perfil se ve estirada. |
| Bajo | Defecto cosmético menor o sugerencia de mejora. Ej: Color de un botón no coincide exactamente con el diseño. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Este documento maestro que describe la estrategia. |
| Matriz de Casos de Prueba | Excel con el paso a paso de cada prueba (Login, Crear Evento, etc.) y su resultado esperado. |
| Matriz de Pruebas DB | El documento Excel que completamos anteriormente (validación de MySQL). |
| Informe de Cierre | Documento final que resume cuántas pruebas pasaron y cuántas fallaron. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Para dar por terminado el proceso de pruebas, se debe cumplir: - 100% de los casos de prueba críticos ejecutados y aprobados. - 0% de defectos de severidad "Crítica" abiertos. - Funcionalidad de "Amigo Secreto" (Sorteo) funcionando sin errores lógicos. - Conexión exitosa y estable entre App Escritorio y API Web. - Aprobación final del Jefe de Proyecto/Docente